🍜

NUTRIMEAL

Website Chia Sẻ Công Thức Nấu Ăn &

Tư Vấn Dinh Dưỡng Thông Minh

Tài Liệu Đặc Tả Dự Án

Môn học: Lập Trình Web

Nhóm: 4 thành viên

Năm học: 2025 - 2026

# Mục Lục

1. Tổng Quan Dự Án

2. Công Nghệ Sử Dụng

3. Kiến Trúc Hệ Thống

4. Cơ Sở Dữ Liệu (MongoDB Schema)

5. Phân Tích Chức Năng (Use Case)

6. API Endpoints

7. Cấu Trúc Thư Mục Dự Án

8. Phân Chia Công Việc

9. Kế Hoạch 4 Tuần

10. Hướng Dẫn Cài Đặt & Chạy Dự Án

11. Tính Năng AI - Meal Plan & Chatbot

12. Giao Diện Người Dùng (UI Mockup Mô Tả)

13. Yêu Cầu Phi Chức Năng

14. Rủi Ro & Giải Pháp

# 1. Tổng Quan Dự Án

## 1.1 Giới Thiệu

NutriMeal là một nền tảng web cộng đồng cho phép người dùng chia sẻ công thức nấu ăn, đánh giá món ăn và nhận tư vấn thực đơn dinh dưỡng thông minh từ AI. Website hướng đến đối tượng sinh viên, gia đình trẻ và những người yêu thích nấu ăn muốn ăn uống lành mạnh với ngân sách hợp lý.

## 1.2 Đối Tượng Người Dùng

| Đối tượng | Nhu cầu chính | Tính năng sử dụng nhiều nhất |
| --- | --- | --- |
| Sinh viên | Ăn ngon, đủ chất, tiết kiệm | AI Meal Plan theo ngân sách |
| Gia đình trẻ | Nấu đa dạng, dinh dưỡng | Tìm công thức, chia sẻ |
| Người yêu nấu ăn | Chia sẻ, học hỏi cộng đồng | Đăng công thức, review |
| Quản trị viên | Kiểm duyệt nội dung | Admin Dashboard |

## 1.3 Mục Tiêu Dự Án

- Xây dựng website cộng đồng chia sẻ công thức nấu ăn với đầy đủ tính năng CRUD

- Tích hợp AI (Gemini API) để tư vấn thực đơn theo ngân sách và nhu cầu dinh dưỡng

- Xây dựng hệ thống review, rating và bookmark công thức

- Xây dựng Admin Dashboard quản lý nội dung và người dùng

- Triển khai ứng dụng lên môi trường cloud (Render + Vercel)

## 1.4 Phạm Vi Dự Án

Trong phạm vi môn học với thời gian 4 tuần, dự án tập trung vào:

- Hệ thống xác thực người dùng (JWT + OTP Email)

- Module công thức nấu ăn (CRUD, tìm kiếm, filter)

- Module cộng đồng (review, rating, bookmark, follow)

- Module AI tư vấn (Meal Plan, Chatbot dinh dưỡng)

- Module Admin (quản lý nội dung, thống kê)

- Tính năng link nguyên liệu → redirect Shopee/Tiki (không tự quản lý giỏ hàng)

# 2. Công Nghệ Sử Dụng

| Layer | Công nghệ | Phiên bản | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | ReactJS | 18.x | Xây dựng giao diện người dùng SPA |
| Frontend | Bootstrap CSS | 5.x | Styling, responsive design |
| Frontend | Axios | 1.x | Gọi API từ client |
| Frontend | React Router DOM | 6.x | Điều hướng trang |
| Frontend | React Toastify | Latest | Thông báo UI |
| Backend | NodeJS | 20.x | Runtime server-side JavaScript |
| Backend | ExpressJS | 4.x | Framework xây dựng REST API |
| Database | MongoDB Atlas | Cloud | Lưu trữ dữ liệu NoSQL |
| Database | Mongoose | 8.x | ODM - tương tác với MongoDB |
| Auth | JWT (jsonwebtoken) | 9.x | Xác thực & phân quyền |
| Auth | bcryptjs | 2.x | Mã hóa mật khẩu |
| Email | Nodemailer | 6.x | Gửi OTP xác thực email |
| Upload | Cloudinary | Latest | Lưu trữ ảnh công thức |
| AI | Google Gemini API | Free tier | Tư vấn thực đơn, chatbot |
| Deploy FE | Vercel | Cloud | Hosting ReactJS app |
| Deploy BE | Render | Cloud | Hosting NodeJS server |

# 3. Kiến Trúc Hệ Thống

## 3.1 Kiến Trúc Tổng Thể

Dự án sử dụng kiến trúc Client - Server với mô hình REST API:

[ ReactJS Client ]  ←──HTTP/HTTPS──→  [ ExpressJS Server ]  ←──Mongoose──→  [ MongoDB Atlas ]

↓                                       ↓

[ Vercel Hosting ]                    [ Render Hosting ]

↓

[ Gemini AI API ]

[ Cloudinary CDN ]

[ Nodemailer SMTP ]

## 3.2 Mô Hình Phân Tầng Backend

| Tầng | Thành phần | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Routes | routes/*.js | Định nghĩa các endpoint API |
| Middleware | middleware/*.js | Auth JWT, validate, rate limit, upload |
| Controllers | controllers/*.js | Xử lý logic nghiệp vụ |
| Models | models/*.js | Mongoose Schema & methods |
| Services | services/*.js | Gemini AI, Cloudinary, Email OTP |
| Config | config/*.js | Kết nối DB, biến môi trường |

# 4. Cơ Sở Dữ Liệu (MongoDB Schema)

## 4.1 Collection: Users

Collection: users

{

_id         : ObjectId,

name        : String (required, trim),

email       : String (required, unique, lowercase),

password    : String (required, bcrypt hashed),

avatar      : String (URL Cloudinary, default: null),

role        : String (enum: ['user', 'admin'], default: 'user'),

isVerified  : Boolean (default: false),

otp         : String (6 digits, expires),

otpExpires  : Date,

savedRecipes: [ObjectId] (ref: Recipe),

bio         : String (max: 200),

createdAt   : Date,

updatedAt   : Date

}

## 4.2 Collection: Recipes

Collection: recipes

{

_id          : ObjectId,

title        : String (required, trim, max: 200),

description  : String (required, max: 500),

author       : ObjectId (ref: User, required),

image        : String (URL Cloudinary),

category     : String (enum: ['Món chính', 'Món phụ', 'Tráng miệng', 'Đồ uống', 'Ăn vặt']),

cookTime     : Number (phút),

servings     : Number (số khẩu phần),

difficulty   : String (enum: ['Dễ', 'Trung bình', 'Khó']),

calories     : Number (kcal/khẩu phần),

ingredients  : [{

name       : String,

amount     : String,

unit       : String,

shopeeLink : String (auto-generated URL),

tikiLink   : String (auto-generated URL)

}],

steps        : [{ stepNumber: Number, content: String, image: String }],

tags         : [String],

nutrition    : { protein: Number, carbs: Number, fat: Number, fiber: Number },

isApproved   : Boolean (default: false),

views        : Number (default: 0),

avgRating    : Number (default: 0),

totalReviews : Number (default: 0),

createdAt    : Date,

updatedAt    : Date

}

## 4.3 Collection: Reviews

Collection: reviews

{

_id       : ObjectId,

recipe    : ObjectId (ref: Recipe, required),

user      : ObjectId (ref: User, required),

rating    : Number (min: 1, max: 5, required),

comment   : String (max: 1000),

images    : [String] (URL ảnh review),

createdAt : Date

}

// Index unique: { recipe: 1, user: 1 } - mỗi user chỉ review 1 lần/công thức

## 4.4 Collection: MealPlans

Collection: mealplans

{

_id          : ObjectId,

user         : ObjectId (ref: User),

budget       : Number (VND/ngày),

days         : Number (số ngày, mặc định 7),

servings     : Number (số người),

goal         : String (enum: ['Giảm cân', 'Tăng cơ', 'Ăn lành mạnh', 'Tiết kiệm']),

meals        : [{

day        : Number,

breakfast  : { name: String, calories: Number, estimatedCost: Number },

lunch      : { name: String, calories: Number, estimatedCost: Number },

dinner     : { name: String, calories: Number, estimatedCost: Number },

snack      : { name: String, calories: Number, estimatedCost: Number }

}],

totalCalories: Number,

totalCost    : Number,

aiNote       : String (lời khuyên từ AI),

createdAt    : Date

}

## 4.5 Collection: Categories

Collection: categories

{

_id        : ObjectId,

name       : String (required, unique),

slug       : String (unique),

image      : String,

description: String,

order      : Number (thứ tự hiển thị)

}

# 5. Phân Tích Chức Năng (Use Case)

## 5.1 Module Authentication & Workspace

Đây là module xác thực người dùng dựa trên sơ đồ Use Case đã thiết kế:

| Actor | Use Case | Mô tả | Include/Extend |
| --- | --- | --- | --- |
| Guest | Đăng ký tài khoản | Validation form + Rate limit đăng ký | Include: Kích hoạt OTP Mail |
| Guest | Quên mật khẩu | Nhập email → nhận OTP → reset password | — |
| User/Admin | Truy cập /user/profile | Xem và quản lý thông tin cá nhân | Include: Đăng nhập hệ thống |
| Admin | Truy cập /admin/profile | Trang quản trị viên | Include: Đăng nhập hệ thống |
| User/Admin | Cập nhật hồ sơ | Sửa avatar, tên, bio | — |
| Guest/User/Admin | Đăng nhập | Cấp JWT + Rate limit đăng nhập | — |

## 5.2 Module Công Thức Nấu Ăn

| Actor | Use Case | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Guest | Xem danh sách công thức | Xem, filter theo danh mục/độ khó/thời gian |
| Guest | Tìm kiếm công thức | Tìm theo tên, nguyên liệu, tag |
| Guest | Xem chi tiết công thức | Xem đầy đủ nguyên liệu, các bước, review |
| User | Đăng công thức mới | Upload ảnh, nhập nguyên liệu, các bước |
| User | Sửa/Xóa công thức của mình | Chỉnh sửa hoặc xóa bài đã đăng |
| User | Lưu công thức yêu thích | Bookmark để xem lại sau |
| User | Đánh giá & bình luận | Rating 1-5 sao + viết review |
| Admin | Duyệt/Ẩn công thức | Kiểm duyệt nội dung vi phạm |

## 5.3 Module AI & Dinh Dưỡng

| Actor | Use Case | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| User | Lập thực đơn AI | Nhập ngân sách/ngày + mục tiêu → AI gợi ý thực đơn 7 ngày |
| User | Chat với AI dinh dưỡng | Hỏi đáp về calo, chế độ ăn, dị ứng thực phẩm |
| User | Xem link nguyên liệu | Click nguyên liệu → redirect Shopee/Tiki tìm kiếm sẵn |
| User | Lưu thực đơn AI | Lưu kết quả meal plan vào profile |

## 5.4 Module Admin

| Actor | Use Case | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Admin | Quản lý công thức | Duyệt, ẩn, xóa bài vi phạm |
| Admin | Quản lý người dùng | Xem danh sách, khóa/mở tài khoản |
| Admin | Quản lý danh mục | Thêm, sửa, xóa danh mục món ăn |
| Admin | Xem thống kê | Dashboard: công thức hot, user mới, lượt xem |

# 6. API Endpoints

## 6.1 Authentication APIs

| Method | Endpoint | Mô tả | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Đăng ký tài khoản mới | Public |
| POST | /api/auth/verify-otp | Xác thực OTP email | Public |
| POST | /api/auth/login | Đăng nhập, nhận JWT token | Public |
| POST | /api/auth/forgot-password | Gửi OTP reset mật khẩu | Public |
| POST | /api/auth/reset-password | Đặt lại mật khẩu bằng OTP | Public |
| GET | /api/auth/me | Lấy thông tin user hiện tại | JWT Required |
| PUT | /api/auth/update-profile | Cập nhật hồ sơ cá nhân | JWT Required |
| POST | /api/auth/logout | Đăng xuất (xóa token client) | JWT Required |

## 6.2 Recipe APIs

| Method | Endpoint | Mô tả | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/recipes | Lấy danh sách (filter, search, paginate) | Public |
| GET | /api/recipes/:id | Lấy chi tiết công thức | Public |
| POST | /api/recipes | Đăng công thức mới (upload ảnh) | User |
| PUT | /api/recipes/:id | Sửa công thức (chủ sở hữu) | User |
| DELETE | /api/recipes/:id | Xóa công thức | User/Admin |
| GET | /api/recipes/user/:userId | Lấy công thức của 1 user | Public |
| POST | /api/recipes/:id/bookmark | Toggle lưu/bỏ lưu công thức | User |
| GET | /api/recipes/bookmarked | Danh sách công thức đã lưu | User |

## 6.3 Review APIs

| Method | Endpoint | Mô tả | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/reviews/recipe/:recipeId | Lấy tất cả review của 1 công thức | Public |
| POST | /api/reviews/recipe/:recipeId | Đăng review mới | User |
| PUT | /api/reviews/:id | Sửa review của mình | User |
| DELETE | /api/reviews/:id | Xóa review | User/Admin |

## 6.4 AI APIs

| Method | Endpoint | Mô tả | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/ai/meal-plan | Tạo thực đơn AI theo budget + goal | User |
| GET | /api/ai/meal-plans | Lấy lịch sử meal plans của user | User |
| POST | /api/ai/chat | Chat với AI dinh dưỡng | User |

## 6.5 Admin APIs

| Method | Endpoint | Mô tả | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/admin/recipes | Danh sách tất cả công thức (kể cả chưa duyệt) | Admin |
| PUT | /api/admin/recipes/:id/approve | Duyệt công thức | Admin |
| PUT | /api/admin/recipes/:id/hide | Ẩn công thức vi phạm | Admin |
| GET | /api/admin/users | Danh sách tất cả user | Admin |
| PUT | /api/admin/users/:id/ban | Khóa/mở khóa tài khoản | Admin |
| GET | /api/admin/categories | Danh sách danh mục | Admin |
| POST | /api/admin/categories | Tạo danh mục mới | Admin |
| PUT | /api/admin/categories/:id | Sửa danh mục | Admin |
| DELETE | /api/admin/categories/:id | Xóa danh mục | Admin |
| GET | /api/admin/stats | Thống kê tổng quan (dashboard) | Admin |

# 7. Cấu Trúc Thư Mục Dự Án

## 7.1 Backend (Node/Express)

nutrimeal-backend/

├── src/

│   ├── config/

│   │   ├── db.js              # Kết nối MongoDB Atlas

│   │   └── cloudinary.js      # Cấu hình Cloudinary upload

│   ├── models/

│   │   ├── User.js            # Mongoose Schema User

│   │   ├── Recipe.js          # Mongoose Schema Recipe

│   │   ├── Review.js          # Mongoose Schema Review

│   │   ├── MealPlan.js        # Mongoose Schema MealPlan

│   │   └── Category.js        # Mongoose Schema Category

│   ├── routes/

│   │   ├── auth.routes.js     # Đăng ký, đăng nhập, OTP

│   │   ├── recipe.routes.js   # CRUD công thức

│   │   ├── review.routes.js   # Review & rating

│   │   ├── ai.routes.js       # AI meal plan & chatbot

│   │   ├── category.routes.js # Danh mục

│   │   └── admin.routes.js    # Admin dashboard

│   ├── controllers/

│   │   ├── auth.controller.js

│   │   ├── recipe.controller.js

│   │   ├── review.controller.js

│   │   ├── ai.controller.js

│   │   └── admin.controller.js

│   ├── middleware/

│   │   ├── auth.middleware.js  # Xác thực JWT

│   │   ├── admin.middleware.js # Kiểm tra role admin

│   │   ├── upload.middleware.js# Multer + Cloudinary

│   │   └── rateLimit.middleware.js

│   └── services/

│       ├── gemini.service.js  # Gọi Gemini AI API

│       ├── email.service.js   # Gửi OTP qua Nodemailer

│       └── shopLink.service.js# Tạo link Shopee/Tiki

├── .env                       # Biến môi trường

├── server.js                  # Entry point

└── package.json

## 7.2 Frontend (ReactJS)

nutrimeal-frontend/

├── public/

│   └── index.html

├── src/

│   ├── components/            # Reusable components

│   │   ├── Navbar.jsx

│   │   ├── RecipeCard.jsx      # Card hiển thị 1 công thức

│   │   ├── ReviewCard.jsx

│   │   ├── StarRating.jsx

│   │   ├── ChatbotWidget.jsx   # Nổi góc màn hình

│   │   ├── IngredientLink.jsx  # Link Shopee/Tiki

│   │   └── Pagination.jsx

│   ├── pages/

│   │   ├── Home.jsx            # Trang chủ

│   │   ├── RecipeList.jsx      # Danh sách công thức

│   │   ├── RecipeDetail.jsx    # Chi tiết công thức

│   │   ├── CreateRecipe.jsx    # Đăng công thức

│   │   ├── EditRecipe.jsx      # Sửa công thức

│   │   ├── Profile.jsx         # Trang cá nhân

│   │   ├── MealPlan.jsx        # Trang AI thực đơn

│   │   ├── Login.jsx

│   │   ├── Register.jsx

│   │   └── admin/

│   │       ├── Dashboard.jsx   # Thống kê tổng quan

│   │       ├── ManageRecipes.jsx

│   │       ├── ManageUsers.jsx

│   │       └── ManageCategories.jsx

│   ├── context/

│   │   └── AuthContext.jsx     # Global auth state

│   ├── hooks/

│   │   ├── useAuth.js

│   │   └── useRecipes.js

│   ├── services/

│   │   └── api.js             # Axios instance + interceptors

│   ├── utils/

│   │   └── helpers.js         # Format date, price...

│   └── App.jsx                # Routes chính

└── package.json

# 8. Phân Chia Công Việc

| Thành viên | Vai trò | Nhiệm vụ Backend | Nhiệm vụ Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| TV1 - Backend Lead | Backend chính | - Setup project Node/Express - Kết nối MongoDB Atlas - Auth: Đăng ký, đăng nhập, JWT - API Recipes (CRUD) - API Reviews & Ratings - Middleware: auth, rateLimit | - Trang Login / Register - Form xác thực OTP email - Setup Axios & AuthContext |
| TV2 - Frontend Lead | Frontend chính | - API Categories - API tìm kiếm & filter - Upload ảnh Cloudinary | - Trang Home - Danh sách công thức (filter, search) - Trang Chi tiết công thức - Component RecipeCard, StarRating - IngredientLink (Shopee/Tiki) |
| TV3 - Fullstack | Admin + Profile | - Admin APIs (duyệt, ẩn, ban) - API thống kê dashboard - Quản lý Categories | - Trang Profile cá nhân - Trang Đăng/Sửa công thức - Bookmark UI - Admin Dashboard - Manage Users/Recipes/Categories |
| TV4 - AI Integration | AI + Chatbot | - Tích hợp Gemini API - API Meal Plan (POST) - API Chatbot dinh dưỡng - Service tạo link Shopee/Tiki | - Trang Meal Plan UI - Chatbot widget nổi - Hiển thị kết quả AI - Lưu lịch sử meal plan |

# 9. Kế Hoạch 4 Tuần

## Tuần 1 — Setup & Core Backend (Ngày 1-7)

| Ngày | Việc cần làm | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Setup repo GitHub, cấu trúc thư mục, kết nối MongoDB Atlas | Cả nhóm |
| 2-3 | Viết Schema User, Recipe, Review, Category ¦ Setup React + Router | TV1 + TV2 |
| 3-4 | API Auth: Register + OTP Email + Login + JWT middleware | TV1 |
| 4-5 | API Recipe: GET list, GET detail, POST create, PUT update, DELETE | TV1 |
| 5-6 | API Review: POST, GET, DELETE ¦ Setup Cloudinary upload | TV1 + TV3 |
| 6-7 | Trang Login/Register FE ¦ Test API bằng Postman ¦ Review code | Cả nhóm |

## Tuần 2 — Frontend Core (Ngày 8-14)

| Ngày | Việc cần làm | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 8-9 | Trang Home: banner, công thức nổi bật, danh mục | TV2 |
| 9-10 | Trang danh sách + filter (category, difficulty, time) + search | TV2 |
| 10-11 | Trang chi tiết công thức + hiển thị review + IngredientLink | TV2 + TV4 |
| 11-12 | Form đăng/sửa công thức + upload ảnh | TV3 |
| 12-13 | Trang Profile: thông tin, công thức đã đăng, đã lưu | TV3 |
| 13-14 | Fix bug, test toàn bộ luồng User ¦ Code review | Cả nhóm |

## Tuần 3 — AI + Social Features (Ngày 15-21)

| Ngày | Việc cần làm | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 15-16 | Tích hợp Gemini API: Meal Plan theo budget + goal | TV4 |
| 16-17 | Chatbot dinh dưỡng (widget nổi góc màn hình) | TV4 |
| 17-18 | Trang Meal Plan UI: form nhập + hiển thị kết quả AI đẹp | TV4 |
| 18-19 | Bookmark (lưu/bỏ lưu) + Rating UI + Review form | TV3 |
| 19-20 | Service tạo link Shopee/Tiki tự động từ tên nguyên liệu | TV4 |
| 20-21 | Test toàn bộ tính năng AI ¦ Fix bug ¦ Code review | Cả nhóm |

## Tuần 4 — Admin + Hoàn Thiện (Ngày 22-28)

| Ngày | Việc cần làm | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 22-23 | Admin Dashboard: thống kê (Chart.js), tổng quan | TV3 |
| 23-24 | Admin: Quản lý công thức (duyệt/ẩn), người dùng (ban) | TV3 |
| 24-25 | Admin: Quản lý danh mục ¦ Responsive mobile Bootstrap | TV3 + TV2 |
| 25-26 | Deploy Backend lên Render ¦ Deploy Frontend lên Vercel | TV1 |
| 26-27 | Test toàn bộ trên production ¦ Fix bug cuối | Cả nhóm |
| 27-28 | Chuẩn bị slide báo cáo ¦ Viết README ¦ Demo rehearsal | Cả nhóm |

# 10. Hướng Dẫn Cài Đặt & Chạy Dự Án

## 10.1 Yêu Cầu Môi Trường

- Node.js >= 20.x

- npm >= 10.x

- Git

- Tài khoản MongoDB Atlas (free tier)

- Tài khoản Cloudinary (free tier)

- Tài khoản Google AI Studio (Gemini API key - free)

## 10.2 Cài Đặt Backend

# 1. Clone repository

git clone https://github.com/your-team/nutrimeal-backend

cd nutrimeal-backend

# 2. Cài đặt dependencies

npm install

# 3. Tạo file .env

cp .env.example .env

# Điền các giá trị sau vào .env:

MONGODB_URI=mongodb+srv://<user>:<pass>@cluster.mongodb.net/nutrimeal

JWT_SECRET=your_super_secret_key_here

JWT_EXPIRE=7d

CLOUDINARY_CLOUD_NAME=your_cloud_name

CLOUDINARY_API_KEY=your_api_key

CLOUDINARY_API_SECRET=your_api_secret

GEMINI_API_KEY=your_gemini_api_key

EMAIL_USER=your_gmail@gmail.com

EMAIL_PASS=your_app_password

CLIENT_URL=http://localhost:3000

PORT=5000

# 4. Chạy server

npm run dev    # Development (nodemon)

npm start      # Production

## 10.3 Cài Đặt Frontend

# 1. Clone repository

git clone https://github.com/your-team/nutrimeal-frontend

cd nutrimeal-frontend

# 2. Cài đặt dependencies

npm install

# 3. Tạo file .env

REACT_APP_API_URL=http://localhost:5000/api

# 4. Chạy ứng dụng

npm start      # Mở http://localhost:3000

# 11. Tính Năng AI — Meal Plan & Chatbot

## 11.1 AI Meal Plan — Luồng Xử Lý

Người dùng nhập thông tin → Hệ thống gọi Gemini API → Parse kết quả → Hiển thị thực đơn:

- Người dùng nhập: ngân sách (VD: 80.000đ/ngày), số người (2), mục tiêu (Ăn lành mạnh), số ngày (7)

- Backend xây dựng prompt gửi Gemini API

- Gemini trả về JSON thực đơn 7 ngày

- Backend parse + lưu vào collection MealPlans

- Frontend hiển thị thực đơn dạng bảng theo ngày, kèm tổng calo và chi phí

- Mỗi tên món → có link xem công thức tương tự trên website

## 11.2 Prompt Mẫu Gửi Gemini

Bạn là chuyên gia dinh dưỡng. Hãy lập thực đơn cho:

- Ngân sách: {budget} VND/ngày

- Số người: {servings} người

- Mục tiêu: {goal}

- Số ngày: {days} ngày

Trả về JSON với cấu trúc:

{

"days": [

{

"day": 1,

"breakfast": { "name": "Tên món", "calories": 300, "cost": 15000 },

"lunch": { "name": "Tên món", "calories": 500, "cost": 30000 },

"dinner": { "name": "Tên món", "calories": 450, "cost": 25000 },

"snack": { "name": "Tên món", "calories": 150, "cost": 10000 }

}

],

"totalCaloriesPerDay": 1400,

"totalCostPerDay": 80000,

"aiNote": "Lời khuyên dinh dưỡng..."

}

## 11.3 Link Nguyên Liệu — Cơ Chế

// services/shopLink.service.js

const generateShopLinks = (ingredientName) => {

const encoded = encodeURIComponent(ingredientName);

return {

shopee: `https://shopee.vn/search?keyword=${encoded}`,

tiki: `https://tiki.vn/search?q=${encoded}`,

bachhoaxanh: `https://www.bachhoaxanh.com/search?keyword=${encoded}`

};

};

# 12. Giao Diện Người Dùng

| Trang | Thành phần chính | Bootstrap Components |
| --- | --- | --- |
| Home | Hero banner, danh mục ngang, công thức nổi bật (grid 3 col), công thức mới nhất | Carousel, Card, Badge, Grid |
| Danh sách công thức | Sidebar filter trái (category, difficulty, time), grid card phải, thanh search trên, pagination | Offcanvas, Card, Form, Pagination |
| Chi tiết công thức | Ảnh lớn, thông tin meta, tabs (Nguyên liệu ¦ Các bước ¦ Review), link Shopee/Tiki | Tabs, Badge, Alert, Button |
| Đăng công thức | Form nhiều bước: thông tin cơ bản → nguyên liệu → các bước → preview | Form, Steps, FileUpload |
| Meal Plan AI | Form nhập ngân sách + mục tiêu, bảng thực đơn 7 ngày, tổng kết calo/chi phí | Form, Table, Alert, Spinner |
| Profile | Avatar + bio, tabs (Đã đăng ¦ Đã lưu ¦ Meal Plans) | Avatar, Tabs, Card Grid |
| Admin Dashboard | Sidebar nav, thẻ thống kê 4 ô, biểu đồ Chart.js, bảng gần đây | Sidebar, Table, Chart |
| Chatbot Widget | Nút tròn nổi góc phải, popup chat, lịch sử tin nhắn, input + send | Fixed position, List Group |

# 13. Yêu Cầu Phi Chức Năng

| Tiêu chí | Yêu cầu | Cách thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Bảo mật | Mật khẩu mã hóa, token an toàn | bcryptjs (salt 10) + JWT (expire 7d) |
| Hiệu năng | API response < 1 giây | MongoDB index, pagination (limit 12) |
| Rate Limiting | Chống spam đăng nhập/đăng ký | express-rate-limit: 5 lần/15 phút |
| Responsive | Hiển thị tốt trên mobile | Bootstrap 5 grid, breakpoints |
| Validation | Kiểm tra dữ liệu đầu vào | express-validator phía BE + React hook form FE |
| Upload ảnh | Ảnh < 5MB, jpg/png/webp | Multer filter + Cloudinary resize |
| SEO | Title, meta description mỗi trang | React Helmet |
| CORS | Chỉ cho phép domain frontend | cors middleware config cụ thể |

# 14. Rủi Ro & Giải Pháp

| Rủi ro | Mức độ | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| Gemini API hết quota free | Trung bình | Cache kết quả meal plan vào MongoDB, dùng mock data khi demo nếu cần |
| Cloudinary free tier hết dung lượng | Thấp | Resize ảnh trước upload, giới hạn 1 ảnh/công thức max 1MB |
| MongoDB Atlas connection timeout | Thấp | Dùng connection pool, retry logic trong Mongoose config |
| Nhóm không kịp deadline | Trung bình | Ưu tiên core features tuần 1-2, AI và Admin là bonus |
| Conflict code khi merge Git | Cao | Mỗi TV làm branch riêng, PR + code review trước merge vào main |
| Deploy lỗi trên Render/Vercel | Thấp | Test build locally trước, dùng environment variables đúng cách |

— Hết tài liệu —

NutriMeal © 2026 | Nhóm Lập Trình Web